EduHub

TAJIKISTAN

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и разработку

цифровой платформы образовательных учреждений

| Документ | Техническое задание (SRS) |
| --- | --- |
| Аудитория | Команда разработки, техлид, архитектор |
| Версия | 2.0 — уточнённый скоуп |
| Дата | Август 2026 |
| Статус | Готов к оценке и планированию |

СОДЕРЖАНИЕ

1   Назначение и границы MVP

2   Философия скоупа: что входит и что нет

3   Роли пользователей и права доступа

4   Архитектура системы

5   Технологический стек

6   Функциональные требования (MVP)

7   Модель данных

8   API и интеграции

9   Нефункциональные требования

10   Безопасность и защита данных

11   Вторая волна (после MVP)

12   Этапы разработки и приёмка

1  НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ MVP

EduHub — цифровая платформа для поиска, сравнения и оценки образовательных учреждений всех типов (детские сады, дошкольные центры, школы, центры дополнительного образования, вузы). По сути — «TripAdvisor для образования»: доверенное место, где родитель находит, сравнивает и проверяет учреждения по честным отзывам.

Ключевая ценность и защищённость проекта строятся на двух вещах: полнота информации об учреждениях и верифицированные отзывы. Именно этого не дают ни социальные сети, ни Google. Всё остальное — либо информационное обогащение профиля, либо операционные надстройки, которые откладываются на более поздние этапы.

1.1 Цель MVP

Первый релиз должен дать родителю то, чего у него нет сегодня: единое место, где можно найти школу или сад, сравнить по важным параметрам (включая наличие и стоимость развозки и питания) и прочитать честные отзывы. MVP запускается в Душанбе с последующим быстрым расширением на регионы Таджикистана; гео-модель не ограничивается одним городом.

1.2 Что MVP делает

✓  Каталог всех типов учреждений с поиском и фильтрами

✓  Профили учреждений со всей информацией, включая развозку и питание как информационные поля

✓  Верифицированные отзывы по 9 метрикам с модерацией

✓  Сравнение 2–3 учреждений и калькулятор полной стоимости

✓  Чат «родитель ↔ учреждение»

✓  Адаптивный веб-интерфейс (PWA), работающий на смартфонах

2  ФИЛОСОФИЯ СКОУПА: ЧТО ВХОДИТ И ЧТО НЕТ

Главный риск проекта — попытка быть сразу всем: каталогом, системой GPS-трекинга, платёжным сервисом и доской вакансий одновременно. Для контроля скоупа применяется простое правило.

Правило скоупа Если для поддержания данных учреждению нужно что-то делать регулярно (обновлять меню, вести GPS, проводить оплату) — это операционная надстройка, откладываем. Если учреждение заполняет поле один раз при регистрации — это нормальное информационное поле, включаем.

2.1 Развозка — информация, а не сервис

Во многих семьях Таджикистана развозку организуют не учреждения, а сами родители — договариваются с частным водителем, маршруткой или такси. У учреждения часто вовсе нет собственного транспорта, который можно было бы отслеживать. Поэтому GPS-трекинг в реальном времени неприменим к большинству случаев и в MVP не входит.

Развозка представлена информационными полями в профиле: тип (свой автобус / микроавтобус / такси / кооператив родителей / нет), примерная стоимость, охватываемые районы. Дополнительно возможна доска, где родители одного района находят друг друга для совместной организации транспорта.

2.2 Питание — информация, а не сервис

Питание — внутренняя ответственность учреждения. Платформа не управляет меню, оплатой или учётом аллергий — это операционная кухня школы. Однако для выбора родителю важно сравнить: кормят ли, чем и сколько это стоит.

Поэтому питание представлено минимальными полями: наличие (есть / нет / можно приносить своё), тип (горячее / только завтрак / буфет), примерная стоимость, наличие халяльного питания. Никакого конструктора меню, оплаты или учёта аллергий в MVP.

2.3 Что откладывается на вторую волну

Следующие возможности исключены из MVP и реализуются позже, только если базовая платформа взлетит (см. раздел 11): GPS-трекинг транспорта, онлайн-оплата, доска вакансий для педагогов, нативные мобильные приложения.

3  РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВА ДОСТУПА

В MVP система работает как двусторонний рынок: родители и учреждения. Роль соискателя и связанная с ней доска вакансий относятся ко второй волне. Доступ реализуется по ролевой модели (RBAC).

| Роль | Основные права | Этап |
| --- | --- | --- |
| Гость | Просмотр каталога, профилей, отзывов; поиск | MVP |
| Родитель / студент | Отзывы, чат, избранное, сравнение | MVP |
| Учреждение | Управление профилем, аналитика, чат | MVP |
| Модератор | Проверка отзывов и профилей, блокировка | MVP |
| Администратор МОН | Реестр, верификация, аналитика | MVP / Core |
| Соискатель | Отклик на вакансии, портфолио | Вторая волна |

4  АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

4.1 Общий подход

Система строится по сервис-ориентированной архитектуре. Взаимодействие клиентов с backend — через REST/JSON API, а чат работает поверх WebSocket. Развозка и питание не выделяются в отдельные сервисы — это данные в составе сервиса каталога.

4.2 Основные компоненты (MVP)

▪  API Gateway: единая точка входа, маршрутизация, rate limiting, аутентификация

▪  Сервис каталога: учреждения (включая поля развозки и питания), поиск, фильтры, сравнение

▪  Сервис отзывов и рейтингов: 9 метрик, верификация, модерация

▪  Сервис коммуникаций: чат, уведомления (push, SMS, email)

▪  Сервис аналитики: дашборды учреждений, отчёты для МОН

▪  Сервис пользователей: аккаунты, роли, права (RBAC)

Отличие от первой версии ТЗ Отдельные «Сервис развозки» и «Сервис питания» исключены. Соответствующие данные хранятся как поля учреждения. Это сокращает объём разработки MVP и снимает зависимость от оборудования (GPS) и внутренних процессов школ.

5  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Backend | Go (Golang) | Производительность, конкурентность |
| Веб-фронтенд | React + Next.js | SSR для SEO, быстрый UI |
| Стили | Tailwind CSS | Скорость разработки, адаптивность |
| База данных | PostgreSQL + PostGIS | Надёжность, гео-запросы «рядом со мной» |
| Кэш и очереди | Redis | Кэширование, сессии, фоновые задачи |
| Поиск | Elasticsearch | Полнотекстовый поиск и фасеты |
| Файлы и медиа | S3 + CDN | Хранение и раздача фото/видео |
| Инфраструктура | Docker | Контейнеризация, простое развёртывание |
| Реальное время | WebSocket | Чат |

Kubernetes и Elasticsearch подключаются по мере роста нагрузки; для MVP достаточно Docker и поиска на стороне PostgreSQL, если объём данных невелик.

6  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (MVP)

Требования сгруппированы по модулям и имеют идентификаторы FR-XX для трассируемости.

6.1 Каталог и поиск

▪  FR-01: Полнотекстовый поиск по названию, району, типу учреждения

▪  FR-02: Фасетные фильтры: район, тип, возраст, цена, языки, наличие развозки, наличие питания, рейтинг

▪  FR-03: Геопоиск «рядом со мной» с ранжированием по расстоянию

▪  FR-04: Сравнение 2–3 учреждений по всем параметрам с экспортом в PDF

▪  FR-05: Избранное и сохранённые поиски

6.2 Профиль учреждения

▪  FR-06: Карточка с полной информацией: контакты, лицензия, программы, языки

▪  FR-07: Галерея фото и (опционально) видеотур

▪  FR-08: Раздел педагогов: ФИО, должность, образование, опыт, фото

▪  FR-09: Раздел кружков и достижений

▪  FR-10: Финансовый калькулятор: суммарная стоимость всех услуг

▪  FR-11: Информация об инклюзивности (доступность, психолог, спецподдержка)

▪  FR-12: Поля развозки: тип, примерная стоимость, охватываемые районы

▪  FR-13: Поля питания: наличие, тип, примерная стоимость, халяль

6.3 Рейтинги и отзывы

▪  FR-14: Оценка по 9 независимым метрикам (1–5★ каждая)

▪  FR-15: Верификация автора отзыва (подтверждение связи с учреждением)

▪  FR-16: Обязательная модерация перед публикацией (≤24–48 ч)

▪  FR-17: Ответ учреждения на отзыв и запрос на оспаривание

▪  FR-18: Антиспам: контроль IP, устройства, частоты (1 отзыв на семью)

6.4 Коммуникации

▪  FR-19: Чат «родитель ↔ учреждение» с историей сообщений

▪  FR-20: Уведомления по каналам: push, SMS, email

▪  FR-21: Реферальная система («N друзей рекомендуют это учреждение»)

6.5 Аналитика

▪  FR-22: Дашборд учреждения: просмотры, источники трафика, клики

▪  FR-23: Экспорт отчётов (CSV, PDF)

▪  FR-24: Агрегированная аналитика для МОН: качество по регионам

▪  FR-25: Продвижение в поиске: платный тариф учреждения (plan=pro/enterprise) поднимает видимость профиля в выдаче поиска и на главной; тариф не влияет на значение рейтинга — оценка остаётся независимой от оплаты

7  МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Развозка и питание не выделяются в отдельные сущности со сложными связями — они хранятся как поля учреждения. Это существенно упрощает модель по сравнению с первой версией.

7.1 Ключевые сущности

| Сущность | Назначение | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | Пользователь любой роли | 1—N Review, Message |
| Institution | Учреждение (вкл. поля развозки и питания) | 1—N Rating, Teacher, Review |
| Rating | 9 метрик рейтинга | N—1 Institution, 1—1 Review |
| Review | Отзыв с верификацией | N—1 User, N—1 Institution |
| Teacher | Педагог | N—1 Institution |
| Message | Сообщение чата | N—1 User, N—1 Institution |

7.2 Пример: сущность Institution

Institution {
  id                UUID   PK
  name_tj           String        // название (тадж.)
  name_ru           String        // название (рус.)
  type              Enum   [kindergarten|preschool|
                            school|center|university]
  district          String        // район
  city              String        // город/регион
  geo               Point  (PostGIS)
  license_no        String        // лицензия МОН РТ
  languages         String[]      // языки обучения
  // — развозка как поля, не отдельный сервис —
  transport_type    Enum   [own_bus|minibus|taxi|
                            parent_coop|none]
  transport_cost    Money         // примерная стоимость
  transport_areas   String[]      // охват. районы
  // — питание как поля, не отдельный сервис —
  meals_available   Enum   [yes|no|bring_own]
  meals_type        Enum   [hot|breakfast|buffet|none]
  meals_cost        Money
  meals_halal       Boolean
  // —
  verified          Boolean
  plan              Enum   [free|pro|enterprise]
  created_at        Timestamp
}

8  API И ИНТЕГРАЦИИ

8.1 Принципы API

▪  Стиль: REST/JSON, версионирование через префикс /api/v1

▪  Аутентификация: JWT-токены (access + refresh)

▪  Реальное время: WebSocket для чата

▪  Ошибки: единый формат: код, сообщение, детали

▪  Ограничения: rate limiting на уровне API Gateway

8.2 Примеры эндпоинтов

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/institutions | Поиск и фильтрация учреждений |
| GET | /api/v1/institutions/{id} | Профиль учреждения |
| POST | /api/v1/institutions/{id}/reviews | Создать отзыв |
| GET | /api/v1/institutions/compare | Сравнение 2–3 учреждений |
| WS | /ws/chat/{institutionId} | Чат в реальном времени |

8.3 Внешние интеграции (MVP)

▪  Карты: Google Maps / Яндекс.Карты (для гео-поиска и адресов)

▪  SMS: Twilio или местный SMS-провайдер

▪  Соцсети: ВК, Telegram Bot (шеринг, вход)

▪  МОН РТ: синхронизация реестра и лицензий (по мере готовности)

Онлайн-платежи (Click, Fondy, PayNet) подключаются на этапе монетизации, а не в MVP — на старте премиум-подписки принимаются офлайн.

9  НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | Время ответа API ≤ 300 мс (95-й перцентиль) |
| Нагрузка | Поддержка роста до 15 000 DAU к концу года 1 |
| Доступность | Uptime ≥ 99.5% |
| Отзывчивость | Mobile-first, 80%+ трафика с телефонов |
| Локализация | Тадж. и рус.; готовность к узб. и англ. |
| Медиа | Автосжатие фото до ~200 КБ |
| Офлайн | PWA с кэшированием просмотренных учреждений |

10  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

✓  Шифрование данных при передаче (TLS) и хранении чувствительных полей

✓  Хеширование паролей (bcrypt/argon2), защита от перебора

✓  Ролевая модель доступа (RBAC) на уровне API

✓  Защита от OWASP Top 10 (SQL-инъекции, XSS, CSRF)

✓  Минимизация данных о детях; контактные данные видны только по необходимости

✓  Журналирование действий (audit log) для модерации и МОН

✓  Резервное копирование БД и план аварийного восстановления

Замечание Поскольку GPS-трекинг детей исключён из MVP, снимается один из самых чувствительных классов данных и связанные с ним риски безопасности. Это дополнительный аргумент в пользу отложенного подхода.

11  ВТОРАЯ ВОЛНА (ПОСЛЕ MVP)

Следующие возможности реализуются только после того, как базовая платформа наберёт критическую массу учреждений и пользователей. Их преждевременная разработка — главный риск для сроков и бюджета.

| Возможность | Почему отложено |
| --- | --- |
| Доска вакансий | Фактически отдельный продукт; добавляется после запуска основного |
| Нативные приложения | PWA закрывает потребности MVP; нативная разработка дороже |
| GPS-трекинг развозки | Нужно оборудование у школ; safety-critical; не к чему подключать на старте |
| Онлайн-оплата | На старте премиум принимается офлайн; платежи — при монетизации |
| Меню и оплата питания | Внутренняя ответственность школы; регулярная работа по обновлению |

12  ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИЁМКА

| Фаза | Период | Состав работ | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | Мес. 1–3 | Каталог, поиск, профили (вкл. поля развозки/питания), отзывы, сравнение, чат | $15K |
| Core | Мес. 4–6 | 9 метрик, аналитика, премиум, реферальная система | $18K |
| Вторая волна | Мес. 7–9 | Вакансии, нативные приложения, платежи | $25K |
| Scale | Мес. 10–12 | API для МОН, расширение, оптимизация | $15K |

12.1 Критерии приёмки MVP

✓  Требования FR-01…FR-24 реализованы и покрыты тестами

✓  Нефункциональные требования подтверждены тестированием

✓  Пройден базовый аудит безопасности (OWASP Top 10)

✓  Документация API и руководство администратора предоставлены

✓  Успешное развёртывание в промышленной среде с 100 учреждениями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее техническое задание описывает реалистичный MVP, сфокусированный на главной ценности — полноте информации и верифицированных отзывах. Развозка и питание включены как информационные поля профиля, а не операционные сервисы. GPS-трекинг, онлайн-оплата, доска вакансий и нативные приложения вынесены во вторую волну, чтобы не перегружать первый релиз.

Такой подход снижает стоимость и сроки запуска, убирает зависимости от чужого оборудования и процессов и позволяет проверить главную гипотезу проекта прежде, чем вкладываться в дорогие надстройки.

Документ готов к передаче команде разработки.